| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20217-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20217-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20217-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20217-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

# Text boxes

В связи с этим, на период действия 1 очереди генерального плана по инженерной подготовке территории необходимо выполнить:

- организация набережной;

- организация водоотвода, ливневая канализация;

- благоустройство береговой зоны рек протекающих по жилой застройке, водоемов;

- благоустройство закрытого кладбища - мемориальный парк

| Наименование | ед. изм. | Объем 1 очереди стр-ва |
| --- | --- | --- |
| Набережная | км | 3,5 |
| Благоустройство береговой зоны рек Благоустройство кладбища (мемориальный парк) | км га | 4,5 3,9 |

6. Одной из основных первоочередных задач коммунального хозяйства является обеспечение потребителей городского поселения питьевой водой по качеству соответствующей ГОСТу суммарное потребление на 1 очередь 9189м3/сут.

Суммарный расход сточных вод на 1 очередь  9189м3/сут.

Предлагается усовершенствование санитарной очистки, сортировка бытовых отходов, уплотнение и складирование на полигоне ТБо

| Наименование | ед. изм. | Объем 1 оч. |
| --- | --- | --- |
| Сортировочно-уплотнительная станция | об | 1 |
| Погрузочно-сортировочная станция | об | 1 |
| Пункт приема вторсырья | об | 1 |

7. Уровень электрических нагрузок потребителей городского поселения  на 1 очередь  5618кВт.

Объема работ по 1 очереди строительства объектов электроснабжения

| Наименование | ед. изм. | Объем 1 оч. |
| --- | --- | --- |
| Строительство ТП | ед. | 8 |

8. Теплоснабжение и газоснабжение городского поселения – одна из первичных задач: развитие и реконструкция существующих источников теплоснабжения, газоснабжения.

Потребление тепла – 241,3 тыс.Гкал/год, потребление газа 35,2 млн м3/год

9. Количество основных телефонных аппаратов определяются в 9576 номеров.

На 1 очередь требуется строительство АТС 840 номеров.

10. Первоочередные мероприятия по охране окружающей среды:

- организация санитарно-защитного и водоохранного озеленения;

- благоустройство русел рек и ручьев, водоемов;

- строительство объездов на дорогах межмуниципального значения;

- организация парков и бульваров;

| Наименование | ед. изм. | Объем 1 оч. |
| --- | --- | --- |
| Санитарно-защитное озеленение | га | 100,9 |
| Водоохранное озеленение | га | 5,7 |
| Парки, бульвары | га | 30,9 |

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам. инв.№

| Показатели | Ед. изм. | Объем первоочередного стр-ва |
| --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения Общеобразовательные школы | мест уч. | 395 210 |
| Специализированное отделение социальной помощи на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов | об | 220 |
| Отделение социальной помощи на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов | об | 2/40 |
| Спортзал | м2пл. пола | 980 |
| - помещения для занятий физкультурой и спортом | м2пл. пола | 1240 |
| - бассейны | м2 зерк.воды | 215 |
| - сауна | п.мест |  |
| - кафе, рестораны | п.мест | 685 |
| -танцполы | мест | 120 |
| - отделение связи | Об/оп.окно | 14/38 |
| - объекты бытового обслуживания | Р. мест | 20 |
| - прачечная самообслуживания | кг белья/см | 400 |
| - химчистка самообслуживания | кг вещей/ см | 70 |
| - фабрика- прачечная | кг белья/см | 800 |
| - фабрика-химчистка |  | 250 |
| - аптечный киоск, аптечный пункт | Об/м2 общ.пл. |  |
| - клубы | мест | 870 |
| - помещение досуга, кружковые | м2 общ пл | 1070 |
| - кинотеатры | Мест | 170 |
| Опорный пункт полиции | м2 общ пл | 200 |
| Гостиница | Мест | 126 |
| Банки | Об/оп окно | 1/3 |
| Универсамы, МТПС | м2 торг пл | 3850 |

3. За период 1 очереди строительства из селитебной зоны выносится и перепрофилируются сносятся гаражные сообщества около 6,5 тыс.ед. м/мест.

Необходимо производить реконструкцию электроподстанции.

4. Объем строительства жилья вводимого за период 1 очереди приведена в таблице по жилым районам.

| Наименование районов | Объема строительства |
| --- | --- |
|  | т.м2 общ. пл. | т.ед. жилья |
| Жилой район «Северо-Западный» | 62,62 | 0,7 |
| Жилой район «Юго-Восточный» | 3,53 | 0,05 |
| Итого: | 66,15 | 0,75 |

5. До настоящего времени в городском поселении не уделялось должного внимания выполнению мероприятий по инженерной подготовке территории: нет водоотводящей сети, не благоустроены берега рек и ручьев, водоемов.

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам. инв.№

Глава X. Этапность реализации проектных решений. Первоочередные мероприятия. Стоимость 1 очереди строительства

Продвижение к реализации полного объема проектных предложений планировочного устройства городского поселения возможно при соблюдении очередности осуществления планировочных мероприятий, освещенных выше, в каждом разделе проекта.

В данном разделе расставляются акценты на мероприятия первостепенной важности, обеспечивающие стимулирование экономической активности и оздоровления экологии.

10.1. Этапность реализации проектных решений, первоочередные мероприятия

1. Транспортные коммуникации и средства связи – основа развития городского поселения. Первоочередные задачи по созданию улично-дорожной сети и транспорту:

- обеспечение транспортных связей с территориями первоочередной застройки;

- развитие сети основных улиц;

- строительство объездов;

- реконструкция основных улиц в существующей застройке;

- строительства автовокзала;

- организовать автобусный маршрут пассажирского транспорта внутри городско-го поселения охватывающий и территории нового строительства.

Реализация комплекса первоочередных мероприятий по развитию транспорта заложит основу для формирования экономически, социально и экологически устойчивой системы расселения.

| Показатели | Ед. изм | Объем 1 очереди стр-ва |
| --- | --- | --- |
| Протяженность магистралей улиц - новое строительство Набережная – новое строительство Протяженность магистральных улиц – реконструкция Протяженность объезда Количество единиц подвижность состава (автобус) Автостанция Остановки Многоуровневые паркинги, гаражи | км км км км ед. ед. ед. т.ед. | 1,2 3,5 10,8 6,0 1/300 37 8,0 |

2. Осуществление мероприятий по развитию транспортных коммуникаций приведет к укреплению планировочного каркаса городского поселения, поднимет востребованность земель всех районов, не только центра.

Оживление деловой активности приведет к тому, что на средства инвесторов, предпринимательских структур будет вестись строительство производственно коммунальных, коммерческих объектов. Будет также вестись строительство торговых объектов, бытового обслуживания, досуга.

10.2. Стоимость 1 очереди строительства

Ориентировочная стоимость 1 очереди строительства по укрупненным показателям затрат (ЦНИИП градостроительства, госгражданстрой) с учетом коэффициентов учитывающих изменений затрат при различных природноклиматических условиях и производственно-строительных условиях в ценах 1991 года

| Наименование | Стоимость, млн. руб. |
| --- | --- |
| Жилищное строительство | 25,5 |
| Инженерно-транспортная инфраструктура и благоустройство территории, в том числе: Освоение и инженерная подготовка территории | 15,6 1,5 |
| Инженерные сети и сооружения | 7,7 |
| Благоустройство и озеленение | 3,0 |
| Улично-дорожная сеть | 2,9 |
| Транспорт | 0,5 |
| Прочие | 0,2 |
| Учреждение и предприятия культурно-бытового обслуживания | 9,7 |
| Охрана окружающей среды | 5,0 |
| Итого | 56,0 |

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам. инв.№