БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ  				                       РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

БӘЛӘБӘЙ  РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ 			                        АДМИНИСТРАЦИЯ

РАЙОНЫНЫҢ   ПРИЮТ      КАСАБА				  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СОВЕТЫ   КАЛА  БИЛӘМӘҺЕ	                          			ПРИЮТОВСКИЙ ПОССОВЕТ

ХАКИМИӘТЕ						МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН

452017, Приютово э.к., Свердлов урамы, 6				452017, р.п.Приютово, ул. Свердлова,6

тел., факс 8(34786) 7-14-95				                    тел., факс 8(34786) 7-14-95

БОЙОРОК					      РАСПОРЯЖЕНИЕ

«30_» июнь 2017й                            № 62р               «30_» июня  2017г.

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по реализации муниципальной программы «Формирования современной городской среды на территории городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169  «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ финансирования современной городской среды»:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожная  карта») по реализации приоритетного проекта «Формирования современной городской среды на территории городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан» (далее – План мероприятий).

2. Организацию и контроль выполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя  Главы администрации Каменеву С.Н.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации                                                      Л.Р.Юнусова

План мероприятий («дорожная  карта») по реализации приоритетного проекта

«Формирования современной городской среды на территории городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан»

| НАИМЕНОВАНИЕ | Ответственный исполнитель Программы | Срок |
| --- | --- | --- |
| Разработать, утвердить и опубликовать Положение об общественной комиссии по вопросам подготовки и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2017 год» | Администрация городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | февраль 2017 |
| Разработать, утвердить и опубликовать Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении дворовых территорий многоквартирных домов городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2017 год» | Администрация городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | февраль 2017 |
| Разработать, утвердить и опубликовать Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2017 год» наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования р.п.Приютово | Администрация городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | февраль 2017 |
| Разработать, утвердить и опубликовать Порядок разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории городского поселения Приютовский поссовет, а также дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования городского поселения Приютовский поссовет в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2017 год» | Администрация городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | февраль 2017 |
| Разработать и опубликовать для общественного обсуждения проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2017 год» | Администрация городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | февраль 2017 |
| Разработать, утвердить, и опубликовать Положение о форме, порядке и сроках общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2017 год» | Администрация городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | февраль 2017 |
| Разработать, утвердить и опубликовать Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2017 год» | Администрация городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | февраль 2017 |
| Утвердить Состав общественной комиссии по вопросам подготовки и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2017 год» | Администрация городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | февраль 2017 |
| Утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2017 год» с учетом обсуждения с заинтересованными лицами | Администрация городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | Не позднее 10.05.2017 |
| Утвердить с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, Программу, а также дизайн-проект благоустройства общественной территории | Администрация городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | Не позднее 10.05.2017 |
| Заключение Соглашения о предоставлении субсидий | Министерство Жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан Администрация муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан Администрация городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | май 2017г. |
| Заключение муниципальных контрактов | Администрация городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 3 квартал 2017 года |
| Выполнение работ | Исполнители (Подрядчики) –победители аукционных процедур | до 31.10.2017 |
| Приемка работ | Администрация городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, общественная комиссия, уполномоченные лица | согласно заключенным контрактам, до 31.11.2017 |
| Утверждение (внесение изменений) правил благоустройства поселений (с учетом общественных обсуждений), в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек с учетом общественного обсуждения | Администрация городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | до 01.11.2017г. |
| проведение полной инвентаризации, в том числе с точки зрения приведение наружной рекламы на зданиях, имеющих статус объектов культурного наследия, в соответствие со ст.35.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», и п.3.1.ст 19-ФЗ от 13.03.2006 № 38 «О рекламе». | Администрация городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | сентябрь- декабрь 2017 |
| Утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2018 –2022 годы» | Администрация городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | до 31.12.2017 |

Управделами администрации                                                                    С.Ф.Варламова