Утверждено

Глава администрации:

_________________ Л.Р.Юнусова

### «____» __________ 2016 г.

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы за 2015 год

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основных мероприятий | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реали- зации | окон- чания реали- зации | наименование | ед. измерения | значение плановое | значение достигнутое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | "Развитие автомобильных дорог городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан (2014 - 2015 годы)" | Сабахова А.Р. | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектно-изыскательские работы в целях строительства и конструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (включая расходы на экспертизу, технические условия и согласования) |  | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | Разработка сметной документации, экспертиза | Тыс. рубли | 100 | 466,54 | 466 |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог местного значения |  | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | Текущий и кап. ремонт | Тыс.рубли | 2800 | 5456,90 | 194 |
| 3 | Содержание автомобильных дорог местного значения |  | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | Содержание дорог | Тыс. рубли | 3300 | 2774,14 | 84 |
| 4 | Обслуживание технических средств организации дорожного движения |  | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | Обслуживание тех.средств дорожного движения | Тыс.рубли | 400 | 383,48 | 95 |

# Таблица 2

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Развитие автомобильных дорог  городского  поселения Приютовский  поссовет муниципального района Белебеевский район  Республики Башкортостан за 2015 год

Ответственный исполнитель программы: главный специалист Сабахова А.Р.

| № п/п | Мероприятия программы, запланированные в 2015 году | Объем финансирования мероприятий (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | в том числе: |
|  |  | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства | Всего |
|  |  | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | 17 |
| 1 | Проектно-изыскательские работы в целях строительства и конструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (включая расходы на экспертизу, технические условия и согласования) |  |  |  |  |  |  | 100 | 466,54 | 466 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  | 2800 | 5456,90 | 194 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Содержание автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  | 3300 | 2774,14 | 84 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обслуживание технических средств организации дорожного движения |  |  |  |  |  |  | 400 | 383,48 | 96 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого* |  |  |  |  |  |  | 6600 | 9081,06 |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель: Сабахова А.Р. Тел.: 8(34786) 7-16-97

# Таблица 3

ОТЧЕТ

по исполнению плана  реализации муниципальной программы Развитие автомобильных дорог  городского  поселения Приютовский  поссовет муниципального района Белебеевский район  Республики Башкортостан за 2015 год

Ответственный исполнитель программы: главный специалист Сабахова А.Р.

| Наименование основных мероприятий | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Срок реализации основного мероприятия, мероприятия | показатель непосредственного результата | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | наименование, единица изм. | план | факт | Сводная бюджетная роспись | Исполнено на отчетную дату |
|  |  | начала | окончания | начала | окончания |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Проектно-изыскательские работы в целях строительства и конструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (включая расходы на экспертизу, технические условия и согласования) | Сабахова А.Р. | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | Тыс.руб. | 100 | 466,54 | 100 | 466,54 |
| Ремонт автомобильных дорог местного значения | Сабахова А.Р. | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | Тыс.руб. | 2800 | 5456,90 | 2800 | 5456,90 |
| Содержание автомобильных дорог местного значения | Сабахова А.Р. | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | Тыс.руб. | 3300 | 2774,14 | 3300 | 2774,14 |
| Обслуживание технических средств организации дорожного движения | Сабахова А.Р. | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | Тыс.руб. | 400 | 383,48 | 400 | 383,48 |

Исполнитель: Сабахова А.Р. Тел.: 8(34786) 7-16-97

_______________________ (подпись) «______» ________________ ____2016г.