Утверждено

Глава администрации:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.Р.Юнусова

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основных мероприятий  | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Процент выполнения  |
| началареализации | окончания реализации | началареали-зации | окон- чания реали-зации | наименование | ед.измерения | значение плановое | значение достигнутое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Программа «Долгосрочная целевая программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности уличного освещения на территории городского поселения Приютовский поссовет МР БР РБ на 2013-2015 годы»  | Ведущий инспектор Тимофеева О.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство ВЛ по ул.Чапаева (установка опор, монтаж светильников) |  | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | Заменено светильников | Тыс.руб. | 1516 | 0 | 0 |
| 2 | Строительство ВЛ по ул.Пролетарская(установка опор, монтаж светильников) |  | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | Отремонтировано ВЛ | Тыс.руб. | 831 |  0 |  0 |
|  3 | Установка светильников по ул.Чапаева, Пролетарская |  | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | Смонтировано светильников,к.провода,установлено щитов управления | Тыс.руб. | 365,7 |  0 |  0 |

<1> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

#

# Исполнитель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Тимофеева О.В.

# Таблица 2

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Долгосрочная целевая программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности уличного освещения на территории городского поселения Приютовский поссовет МР БР РБ на 2013-2015 годы» за 2015 год

Ответственный исполнитель программы: ведущий инспектор Тимофеева О.В.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия программы, запланированные в 2015 году | Объем финансирования мероприятий (тыс.руб.) |
| в том числе: |
| Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства  | Всего |
| План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | 17 |
| 1 | Строительство ВЛ по ул.Чапаева(установка опор, монтаж светильников) |  |  |  |  |  |  | 1516 | 0 | **0** |  |  |  | 1516 | 0 | **0** |
| 2 | Строительство ВЛ по ул.Пролетарская(установка опор, монтаж светильников |  |  |  |  |  |  | 831 | 0 | **0** |  |  |  | 831 | 0 | **0** |
| 3 | Установка светильников по ул.Чапаева, Пролетарская |  |  |  |  |  |  | 365,7 | 0 | **0** |  |  |  | 365,7 | 0 | **0** |
|  | Итого\* |  |  |  |  |  |  | 2712,7 | 0 | **0** |  |  |  | 2712,7 | 0 | **0** |

Исполнитель: Тимофеева О.В. Тел.: 8(34786) 7-20-58

# Таблица 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

ОТЧЕТ

по исполнению плана реализации муниципальной программы «Долгосрочная целевая программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности уличного освещения на территории городского поселения Приютовский поссовет МР БР РБ на 2013-2015 годы»

за 2015 год

| Наименование  основных мероприятий  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Срок реализации основного мероприятия, мероприятия | показатель непосредственного результата | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | наименование, единица изм. | план | факт | Сводная бюджетная роспись | Исполнено на отчетную дату |
| начала | окончания | начала | окончания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство ВЛ по ул.Чапаева(установка опор, монтаж светильников) | Тимофеева О.В. | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | Тыс.руб. |  1516 |  0 |  0 |  0 |
| Строительство ВЛ по ул.Пролетарская(установка опор, монтаж светильников | Тимофеева О.В. | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | Тыс.руб. | 831 | 0 |  0 |  0 |
| Установка светильников по ул.Чапаева, Пролетарская | Тимофеева О.В. | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | Тыс.руб. | 365,7 | 0 |  0 |  0 |

 Исполнитель: Тимофеева О.В. Тел.: 8(34786) 7-20-58

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_2016г.