Утверждено

Глава администрации:

_________________Л.Р.Юнусова

### «____» __________ 2016 г.

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы за 2015 год

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основных мероприятий | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реали- зации | окон- чания реали- зации | наименование | ед. измерения | значение плановое | значение достигнутое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Программа «Модернизация системы наружного освещения городского поселения Приютовский поссовет МР БР РБ на 2014-2015 годы» | Ведущий инспектор Тимофеева О.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена светильников: ул.М.Джалиля, Радужная, Зеленая, Степная |  | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | Заменено светильников | Тыс.руб. | 200 | 0 | 0 |
| 2 | Капитальный ремонт существующей ВЛ: замена опор, замена линий, монтаж светильников по ул.Комсомольская |  | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | Построено линий, смонтировано светильников | Тыс.руб. | 733 | 0 | 0 |
| 3 | Строительство ВЛ: установка опор, строительство линии, монтаж светильников по ул.Ленина, Дружбы-Западная, 50 лет ВЛКСМ |  | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | Установленно опор, построенно линий, смонтировано светильников | Тыс.руб. | 733 | 1162,75 | 159 |

<1> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

# Исполнитель:_______________________________Тимофеева О.В.

# Таблица 2

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Модернизация системы наружного освещения городского поселения Приютовский поссовет МР БР РБ на 2014-2015 годы» за 2015 год

Ответственный исполнитель программы: ведущий инспектор Тимофеева О.В.

| № п/п | Мероприятия программы, запланированные в 2015 году | Объем финансирования мероприятий (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | в том числе: |
|  |  | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства | Всего |
|  |  | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | 17 |
| 1 | Замена светильников: ул.М.Джалиля, Радужная, Зеленая, Степная |  |  |  | 140 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |  |  |  | 200 | 0 | 0 |
| 2 | Капитальный ремонт существующей ВЛ: замена опор, замена линий, монтаж светильников по ул.Комсомольская |  |  |  | 513,1 | 0 | 0 | 219,9 | 0 | 0 |  |  |  | 733 | 0 | 0 |
| 3 | Строительство ВЛ: установка опор, строительство линии, монтаж светильников по ул.Ленина, Дружбы-Западная, 50 лет ВЛКСМ |  |  |  | 513,1 | 813,9 | 158 | 219,9 | 348,8 | 158 |  |  |  | 733 | 1162,7 | 158 |
|  | Итого* |  |  |  | 1166,2 | 813,9 | 158 | 499,8 | 348,8 | 158 |  |  |  | 1666 | 1162,7 | 158 |

Исполнитель: Тимофеева О.В.  Тел.: 8(34786) 7-20-58

# Таблица 3

ОТЧЕТ

по исполнению плана  реализации муниципальной программы «Модернизация системы наружного освещения городского поселения Приютовский поссовет МР БР РБ на 2014-2015 годы»

за 2015 год

| Наименование основных мероприятий | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Срок реализации основного мероприятия, мероприятия | показатель непосредственного результата | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | наименование, единица изм. | план | факт | Сводная бюджетная роспись | Исполнено на отчетную дату |
|  |  | начала | окончания | начала | окончания |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Замена светильников: ул.М.Джалиля, Радужная, Зеленая, Степная | Тимофеева О.В. | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | Тыс.руб. | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Капитальный ремонт существующей ВЛ: замена опор, замена линий, монтаж светильников по ул.Комсомольская | Тимофеева О.В. | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | Тыс.руб. | 733 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство ВЛ: установка опор, строительство линии, монтаж светильников по ул.Ленина, Дружбы-Западная, 50 лет ВЛКСМ | Тимофеева О.В. | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | Тыс.руб. | 733 | 1162,75 | 348,8 | 348,8 |

Исполнитель: Тимофеева О.В.  Тел.: 8(34786) 7-20-58

_______________________ (подпись) «______» ________________ ____2016г.