Утверждено

Глава администрации:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.Р.Юнусова

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Программа энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве и бюджетной сфере городского поселения Приютовский поссовет МР БР РБ на 2014-2016 гг.» за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основных мероприятий | Ответственный  исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | | | Процент выполнения |
| начала реализации | окончания  реализации | начала реали- зации | окон-  чания  реали- зации | наименование | ед.  измерения | значение плановое | значение достигнутое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Программа «Программа энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве и бюджетной сфере городского поселения Приютовский поссовет МР БР РБ на 2014-2016 гг.» | Ведущий инспектор Тимофеева О.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие |  | 2014 | 2016 | 2014 | 2016 |  | Тыс.руб. | 100,0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Техобслуживание уличного освещения |  | 2014 | 2016 | 2014 | 2016 |  | Тыс.руб. | 200,0 | 199,4 | 99,7 |
|  | Мероприятие 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Текущий ремонт уличного освещения |  | 2014 | 2016 | 2014 | 2016 |  | Тыс.руб. | 400,0 | 0 | 0 |
| 44 | Модернизация теплового оборудования на автономное газовое отопление МУП «Баня» р.п.Приютово |  | 2014 | 2016 | 2014 | 2016 |  | Тыс.руб | 450,0 | 0 | 0 |
| 55 | Проведение профилактических работ замена электроламп на энергосберегающие МАУК «Дом культуры р.п.Приютово» |  | 2014 | 2016 | 2014 | 2016 |  | Тыс.руб. | 0,5 | 0 | 0 |
| 66 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие МБУК «Центр Культуры и досуга» р.п.Приютово |  | 2014 | 2016 | 2014 | 2016 |  | Тыс.руб | 1,0 | 0 | 0 |
| 77 | Замена и ремонт осветительной арматуры, розеток, выключателей МБУК «Центр Культуры и досуга» р.п.Приютово |  | 2014 | 2016 | 2014 | 2016 |  | Тыс.руб | 1,0 | 0 | 0 |
| 88 | Пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения |  | 2014 | 2016 | 2014 | 2016 |  | - | Ведение в теченииегода | Проводилось в течение года | - |
| 9 | Назначение ответственных за энергосбережение в учреждениях и организациях |  | 2014 | 2016 | 2014 | 2016 |  | - | Назначение ответственных | Ответственные назначены | - |
| 10 | Постоянный контроль, технический и финансовый учет эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий по энергосервисным договорам |  | 2014 | 2016 | 2014 | 2016 |  | - | - | - | - |

<1> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

# 

# Исполнитель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Тимофеева О.В.

# Таблица 2

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Программа энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве и бюджетной сфере городского поселения Приютовский поссовет МР БР РБ на 2014-2016 гг.» за 2015 год

Ответственный исполнитель программы: ведущий инспектор Тимофеева О.В.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия программы, запланированные в 2015 году | Объем финансирования мероприятий (тыс.руб.) | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Федеральный бюджет | | | Республиканский бюджет | | | Местный бюджет | | | Внебюджетные средства | | | Всего | | |
| План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | 17 |
| 1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие |  |  |  |  |  |  | 100,0 | 0 | 0 |  |  |  | 100,0 | 0 | **0** |
| 2 | Техобслуживание уличного освещения |  |  |  |  |  |  | 200,0 | 199,4 | 99,7 |  |  |  | 200,0 | 199,7 | **99,7** |
| 3 | Текущий ремонт уличного освещения |  |  |  |  |  |  | 500,0 | 0 | 0 |  |  |  | 500,0 | 0 | **0** |
| 4 | Модернизация теплового оборудования на автономное газовое отопление МУП «Баня» р.п.Приютово |  |  |  |  |  |  | 450,0 | 0 | **0** |  |  |  | 450,0 | 0 | **0** |
| 5 | Проведение профилактических работ замена электроламп на энергосберегающие МАУК «Дом культуры р.п.Приютово» |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 0 | **0** |  |  |  | 0,5 | 0 | **0** |
| 6 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие МБУК «Центр Культуры и досуга» р.п.Приютово |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 0 | **0** |  |  |  | 1,0 | 0 | **0** |
| 7 | Замена и ремонт осветительной арматуры, розеток, выключателей МБУК «Центр Культуры и досуга» р.п.Приютово |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 0 | **0** |  |  |  | 1,0 | 0 | **0** |
| 8 | Пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения |  |  |  |  |  |  | - | - | **-** |  |  |  | - | - | **-** |
| 9 | Назначение ответственных за энергосбережение в учреждениях и организациях |  |  |  |  |  |  | - | - | **-** |  |  |  | - | - | **-** |
| 10 | Постоянный контроль, технический и финансовый учет эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий по энергосервисным договорам |  |  |  |  |  |  | - | - | **-** |  |  |  | - | - | **-** |
|  | Итого\* |  |  |  |  |  |  | 1252,5 | 199,4 | **99,7** |  |  |  | 1252,5 | 199,7 | **99,7** |

Исполнитель: Тимофеева О.В. Тел.: 8(34786) 7-20-58

# Таблица 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

ОТЧЕТ

по исполнению плана реализации муниципальной программы «Энергосбережение повышение энергетической эффективности на территории городского поселения Приютовский поссовет МР БР РБ на 2015-2017 годы»

городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

за 2015 год

| Наименование   основных мероприятий | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Срок реализации основного мероприятия, мероприятия | | | | показатель непосредственного результата | | | Расходы (тыс. руб.) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | | факт | | наименование, единица изм. | план | факт | Сводная бюджетная роспись | Исполнено на отчетную дату |
| начала | окончания | начала | окончания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Тимофеева О.В. | 2014 | 2016 | 2014 | 2016 | Тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Техобслуживание уличного освещения | Тимофеева О.В. | 2014 | 2016 | 2014 | 2016 | Тыс.руб. | 200,0 | 199,4 | 200,0 | 199,4 |
| Текущий ремонт уличного освещения | Тимофеева О.В. | 2014 | 2016 | 2014 | 2016 | Тыс.руб | 200,0 | 0 | 400,0 | 0 |
| Модернизация теплового оборудования на автономное газовое отопление МУП «Баня» р.п.Приютово | Тимофеева О.В. | 2014 | 2016 | 2014 | 2016 | - | - | - | - | - |
| Проведение профилактических работ замена электроламп на энергосберегающие МАУК «Дом культуры р.п.Приютово» | Тимофеева О.В. | 2014 | 2016 | 2014 | 2016 | - | - | - | - | - |
| Замена ламп накаливания на энергосберегающие МБУК «Центр Культуры и досуга» р.п.Приютово | Тимофеева О.В. | 2014 | 2016 | 2014 | 2016 | - | - | - | - | - |
| Замена и ремонт осветительной арматуры, розеток, выключателей МБУК «Центр Культуры и досуга» р.п.Приютово | Тимофеева О.В. | 2014 | 2016 | 2014 | 2016 | - | - | - | - | - |
| Пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения | Тимофеева О.В. | 2014 | 2016 | 2014 | 2016 | - | - | - | - | - |
| Назначение ответственных за энергосбережение в учреждениях и организациях | Тимофеева О.В. | 2014 | 2016 | 2014 | 2016 | - | - | - | - | - |
| Постоянный контроль, технический и финансовый учет эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий по энергосервисным договорам | Тимофеева О.В. | 2014 | 2016 | 2014 | 2016 | - | - | - | - | - |

Исполнитель: Тимофеева О.В. Тел.: 8(34786) 7-20-58

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016г.