Утверждаю

Председатель комиссии

___________________Л.Р.Юнусова

протокол    общественной комиссии по вопросам подготовки и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район

Республики Башкортостан 2019-2024гг.»

от 09.12.2020г.

Общественная комиссия в составе:

1.	Юнусова Л.Р.- председатель комиссии, глава администрации городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

2.	Каменева С.Н. – заместитель председателя комиссии, заместитель главы администрации городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

3.	Варламова С.Ф.- секретарь комиссии,  управляющий делами администрации городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

Члены комиссии:

4.	Тюрина Р.Н.-   председатель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ  городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

5.	Пашина Л.Н.- председатель совета ветеранов р.п.Приютово, депутат Совета городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

6.	Яковлева С.Ф.- председатель Общественной палаты городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

7.	Болдырев В.В. – начальник  Приютовского участка ООО «Теплоэнерго», депутат Совета городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

8.	Юлдугуена И.-главный редактор газеты «Приютовский нефтяник»

9.	Лапин П.С. – начальник Приютовского участка ООО «Белебеевские городские электрические сети»

10.	Тамарян С.А.- начальник Приютовского участка ООО «Белебеевский водоканал», депутат Совета городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

11.	Тудейкин О.А.-начальник Приютовской комплексной службы  филиала ОАО                                                                                        «Газпром газораспределение Уфа» в г. Белебее

12.	Михайлов С.А.- представитель Белебеевского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНДиПР ГУ МЧС России по РБ

13. Болдырев В.В.- начальник Приютовского участка ООО «Теплоэнерго», депутат Совета городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

14. Кирина О.О.- главный инспектор-муниципальный жилищный инспектор администрации городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

Присутствуют:

1.	Юнусова Л.Р.- председатель комиссии, глава администрации городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

2.	Каменева С.Н. – заместитель председателя комиссии, заместитель главы администрации городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

3.	Варламова С.Ф.- секретарь комиссии,  управляющий делами администрации городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

стан

4.	Болдырев В.В. – начальник  Приютовского участка ООО «Теплоэнерго», депутат Совета городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

5.	Юлдугуена И.-главный редактор газеты «Приютовский нефтяник»

6.	Лапин П.С. – начальник Приютовского участка ООО «Белебеевские городские электрические сети»

7.	Тамарян С.А.- начальник Приютовского участка ООО «Белебеевский водоканал», депутат Совета городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

8.	Тудейкин О.А.-начальник Приютовской комплексной службы  филиала ОАО                                                                                        «Газпром газораспределение Уфа» в г. Белебее

9.  Болдырев В.В.- начальник Приютовского участка ООО «Теплоэнерго», депутат Совета городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

10.  Кирина О.О.- главный инспектор-муниципальный жилищный инспектор администрации городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

- повестка дня:

- О  завершении Выполнения работ по благоустройству зоны отдыха в парке Славы по адресу: р.п. Приютово, ул. Ленина в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование современной городской среды"

По первому вопросу слушали Варламову С.Ф.- управляющего делами администрации.

Второй этап «перезагрузки» парка завершен.

В 2019 году в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» начато благоустройство парка Славы р.п.Приютово- основного общественного пространства поселка. Задача была поставлена «перезагрузить» парк. Его территорию разделили на функциональные зоны. Главное, нужно было создать здесь комфортную среду — чтобы было чисто, красиво, современно и удобно.

На первом этапе в 2019 году проведено благоустройство мемориальной части,  а также в районе танцплощадки установлена детская игровая площадка с безопасным резиновым покрытием. Общая сумма работ 8,4 млн. рублей.

В 2020 году работы в рамках реализации приоритетного проекта в парке продолжились благоустройством зоны отдыха.

Подрядчиком ООО «Белстрой» выполнены работы на общую стоимость 11,6 млн. рублей. При благоустройстве учитывались интересы жителей всех возрастов.

В рамках благоустройства в парке сначала проведена очистка территории от поросли, омоложены деревья и кустарники. Парк стал чистым, открылось много пространства. Следующий этап- устройство асфальтированных пешеходных дорожек и расширение асфальтированной площади.

Из старой  танцплощадки  построили амфитеатр, где можно проводить праздничные мероприятия, вечера отдыха. Также рядом с детской площадкой появилась спортивная зона. Тренажеры установлены на площадке с  безопасным покрытием. Теперь спортплощадка -это новая точка притяжения жителей и гостей поселка, причем совершенно разного возраста. На тренажёрах занимаются как маленькие ребятишки, так и пожилые жители.

Парк был задуман не просто как развлекательная площадка для детей и необычная зона для отдыха взрослых жителей, а также как территория для фотосессий, которая может стать «изюминкой» поселка. Именно для этого здесь установлены декоративная арка, «мостик Любви», «дерево Семьи», скамья «Примирения», арт-объект  #ЛЮБЛЮПРИЮТОВО,  радиусные и волнообразные скамейки.

Вдоль тротуара установлены скамейки с урнами, парковые качели.

Благодаря новой системе освещения и видеонаблюдения в парке спокойно можно гулять и вечером.

Цель реализации программы - создать атмосферу комфорта и безопасности, в которой одинаково приятно жить, работать, проводить время с детьми, заниматься спортом или хобби как людям старшего возраста, так и молодежи.

Парк стал основной зоной отдыха для жителей поселка, общественным пространством, которое интересно для всех возрастов. Здесь и зона памяти, включающая мемориальную часть, далее зона отдыха с детской и спортивной площадкой, скамейками, сценой для проведения мероприятий, фотозоной.

Благодаря универсальности элементов благоустройства новое общественное пространство пользуется успехом у жителей независимо от времени года.

Второй этап «перезагрузки» парка завершен в срок.

В рамках реализации приоритетного проекта в последующие годы запланировано провести благоустройство зеленой зоны парка с устройством велосипедных дорожек, освещением.

Очень хочется надеется, что жители поселка будут бережно относиться к установленным объектам благоустройства.

Приютовцы должны сохранить свой парк красивым, ухоженным и благоустроенным на долгие годы для себя, своих детей и внуков.

Заслушав выступающих   Комиссия решила:

- Информацию принять к сведению.

____________________________	Юнусова Л.Р

____________________________  Каменева С.Н.

_____________________________Варламова С.Ф

_____________________________Болдырев В.В.

____________________________	Юлдугуена И.

_____________________________	Лапин П.С.

____________________________	Тамарян С.А

____________________________	Тудейкин О.А

_____________________________  Болдырев В.В

______________________________ Кирина О.О