Протокол общественной комиссии по вопросам подготовки и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

на 2018-2022гг» от 04.09.2018г

Общественная комиссия в составе:

# Юнусова Л.Р.- председатель комиссии, глава администарции ГП Приютовский поссовет МР БР РБ

# Шафиков М.Р. – заместитель председателя, депутат Совета ГП Приютовский поссовет МР БР РБ

# Камеева З.Х.- сектретарь комиссии, член Центра общественного контроля в сфере ЖКХ ГП Приютовский поссовет МР БР РБ

# Члены комиссии:

# Тюрина Р.Н.-председатель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ ГП Приютовский поссовет МР БР РБ

# Пашина Л.Н.-председатель совета ветеранов р.п.Приютово, депутат Совета ГП Приютовский поссовет МР БР РБ

# Яковлева С.Ф.-председатель Общественной палаты ГП Приютовский поссовет МР БР РБ

# ТуйдинаА.Н. –член Молодежного Совета ГП Приютовский поссовет МР БР РБ

# Лапин П.С. -депутат Совета ГП Приютовский поссовет МР БР РБ

# Шамсутдинов И.Т.- депутат Совета ГП Приютовский поссовет МР БР РБ

# Никулин В.Л.- депутат Совета  МР БР РБ

# Козяр Т.А.-депутат Совета МР БР РБ

# Зинатов Н.Г. -депутат Совета МР БР РБ

# Денисов Е. В.-депутат Совета МР БР РБ

# Иванова А.М.- главный архитектор администарции МР БР РБ (по согласованию)

# Кудояров Р.М.- начальник отдела развития жилищно-коммунального хозяйства и охраны природы администарции МР БР РБ (по согласованию)

Присутствуют:

# Юнусова Л.Р.- председатель комиссии, глава администарции ГП Приютовский поссовет МР БР РБ

# Шафиков М.Р. – заместитель председателя, депутат Совета ГП Приютовский поссовет МР БР РБ

# Камеева З.Х.- сектретарь комиссии, член Центра общественного контроля в сфере ЖКХ ГП Приютовский поссовет МР БР РБ

# Члены комиссии:

# Тюрина Р.Н.-председатель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ ГП Приютовский поссовет МР БР РБ

# Пашина Л.Н.-председатель совета ветеранов р.п.Приютово, депутат Совета ГП Приютовский поссовет МР БР РБ

# Шамсутдинов И.Т.- депутат Совета ГП Приютовский поссовет МР БР РБ

# Яковлева С.Ф.-председатель Общественной палаты ГП Приютовский поссовет МР БР РБ

# ТуйдинаА.Н. –член Молодежного Совета ГП Приютовский поссовет МР БР РБ

# Лапин П.С. -депутат Совета ГП Приютовский поссовет МР БР РБ

# Козяр Т.А.-депутат Совета МР БР РБ

# Зинатов Н.Г. -депутат Совета МР БР РБ

Отсутствуют по уважительным причинам:

# Иванова А.М.- главный архитектор администарции МР БР РБ (по согласованию)

# Кудояров Р.М.- начальник отдела развития жилищно-коммунального хозяйства и охраны природы администарции МР БР РБ (по согласованию)

# Никулин В.Л.- депутат Совета  МР БР РБ

# Денисов Е. В.-депутат Совета МР БР РБ

- Повестка дня:

- О реализации программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Приютовский поссовет» в 2018 году.

Слушали:  Юнусову Л.Р.- председателя Общественной комиссии, главу администарции городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

По состоянию на 01.09.2018г. заключены контракты:

-по общественным территориям:

1.ремонт тротуара по бульвару Мира. Сумма контракта 580687,64 руб., победитель ООО «Автомастер»

2. Освещение улицы Пролетарская, сумма контракта 1349266,04 руб. Победитель ООО «Корпорация Ледтехнолоджи».

3. Освещение улицы Комсомольская, сумма контракта2904558,33 руб. Победитель- ГК «Компаньон» г.Уфа

-по дворовым территориям:

1. дворовая территория ул.Парамонова, д.9,9а, 11, Калинина, д.26а- сумма контракта 1386468,77 руб. Победитель ООО «Дорстройсервис»

2. Дворовая территория бульвар Мира, 8, Свердлова, 7, К.Маркса, 9,11- сумма контракта 1249294,25 руб. Победитель ООО «Мегастрой».

Работы по дворовым территориям, ремонту пешеходной зоны по бульвару Мира, освещению ул.Комсомольская завершены. Работы по освещению ул.Пролетарская  завершаются.Работы выполнены на 90%., срок выполнения работ по контракту истек. Подрядчику будет выставлен  штрафы. Оплаты по исполненным контрактам не проведены в связи с отсутствием финансовых средств из бюджета РФ и РБ.

Комиссия решила:

Информацию принять к сведению.

«За»-11

«Против»-0

«Воздержались»-0